05.02.2015 №652-вн										       УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Могилевского областного

исполнительного комитета

В.В.Доманевский

Областной план мероприятий

по наведению порядка на земле

и благоустройству территорий

населенных пунктов в 2015 году

| Наименование мероприятий * | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Выполнение работ по улучшению сельскохозяйственных земель и окультуриванию почв, повышению их плодородия, предотвращению сельскохозяйственных земель от зарастания древесно-кустарниковой растительностью, реализация системы мер по борьбе с сорной растительностью в соответствии с п. 1 приложения | в течение года | районные исполнительные комитеты (далее – райисполкомы), комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома (далее – облсельхозпрод) |
| 2. Наведение порядка во внутрихозяйственных карьерах. Рекультивация выработанных и неиспользуемых внутрихозяйственных карьеров, установка информационных знаков в соответствии с п. 2 приложения | в течение года | райисполкомы, облсельхозпрод |
| 3. Выполнение работ по благоустройству сельскохозяйственных объектов (ремонт ограждений, объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод, асфальтирование территорий и подъездных путей, обустройство площадок для временного хранения металлолома, изношенных шин, установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на животноводческих объектах, машинных дворах, установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин и ремонт павильонов, снос непригодных и неэксплуатируемых помещений сельскохозяйственных организаций, распашка и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель) в соответствии с п. 3 приложения | в течение года | райисполкомы, облсельхозпрод |
| 4. Проведение мероприятий по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского (скашивание, выполнение работ с применением ядохимикатов, вспашка и засев травосмесями или лесными культурами) в соответствии с п. 4 приложения | в течение года | городские и районные исполнительные комитеты (далее –горрайисполкомы), облсельхозпрод, Могилевское государственное производственное лесохозяйственное объединение (далее – ГПЛХО), республиканское унитарное предприятие «Могилевавтодор (далее – РУП «Могилевавтодор»), Коммунальное унитарное предприятие по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» (далее – КУП «Могилевоблдорстрой», Транспортное РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» (далее - Могилевское отделение Белорусской железной дороги), Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – облкомприроды) |
| 5. Наведение порядка вдоль автомобильных дорог (ремонт и обустройство существующих (обустройство новых) мест отдыха, площадок, расположенных вдоль автомобильных дорог, установка контейнеров, мусоросборников, оборудование кострищ, оборудование общественных туалетов) в соответствии с п. 5.1 приложения | в течение года | РУП «Могилевавтодор», КУП «Могилевоблдорстрой», ГПЛХО |
| 6. Поддержание в надлежащем состоянии полос отвода автомобильных и железных, дорожных сооружений (сбор и вывоз отходов, окашивание сорной растительности, своевременная очистка от древесно-кустарниковой растительности), проведение рубок ухода и санитарных рубок в соответствии с п. 5.2 - 5.3 приложения | в течение года | РУП «Могилевавтодор», КУП «Могилевоблдорстрой», Могилевское отделение Белорусской железной дороги |
| 7. Наведение порядка на территории лесного фонда (проведение рубок ухода и санитарных рубок, очистка лесов, прилегающих к местам и зонам отдыха, в т.ч. на водных объектах, площадкам вдоль автомобильных дорог, садоводческим товариществам, санаторно-оздоровительным учреждениям от захламленности,) в соответствии с п. 6 приложения | в течение года | ГПЛХО |
| 8. Наведение порядка в местах и зонах отдыха на водных объектах (ремонт и обустройство существующих мест и зон отдыха, установка предупредительных аншлагов, обустройство стоянок автотранспорта, установка контейнеров для сбора ТКО, оборудование общественных туалетов) в соответствии с п. 7 приложения | до 1 мая 2015г. | горрайисполкомы |
| 9. Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство территорий заказников, памятников природы республиканского и местного значения в соответствии с п. 8 приложения | в течение года | горрайисполкомы, ГПЛХО, управление физической культуры, спорта и туризма облисполкома, облкомприроды |
| 10. Комплексное обустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии с п. 9 приложения | в течение года | горрайисполкомы, комитет по архитектуре и строительству облисполкома , УЖКХ |
| 11. Поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также захоронений в местах массовой гибели гражданского населения в соответствии с п. 10 приложения | до 1 мая 2015 г. | горрайисполкомы, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, управление образования облисполкома (далее – управление образования) |
| 12. Организация наведения порядка на кладбищах и прилегающих к ним территориях (устройство, восстановление и ремонт ограждения, установка контейнеров, оборудование площадок для сбора твердых коммунальных отходов) в соответствии с п. 11 приложения | до 20 апреля 2015 г. | горрайисполкомы |
| 13. Наведение и поддержание порядка на миниполигонах, площадках временного складирования твердых коммунальных отходов (проведение рекультивации мини-полигонов, площадок временного складирования твердых коммунальных отходов, устройство обваловки (ограждения) по всему периметру мини-полигона, подбуртовка и уплотнение размещенных на мини-полигоне твердых коммунальных отходов, проведение работ по очистке прилегающих территорий и подъездных путей, установка информационных указателей) в соответствии с п. 12 приложения | в течение года | горрайисполкомы, УЖКХ |
| 14. Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства техникой для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе вторичных материальных ресурсов (ВМР). Создание объектов сортировки и переработки отходов ** | в течение года | горрайисполкомы, УЖКХ |
| 15. Создание при горрайисполкомах и сельисполкомах оперативных групп по контролю за выполнением региональных планов мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов в 2015 году с участием представителей территориальных органов Облкомприроды, землеустроительных и геодезических служб, санитарно-эпидемиологических служб, органов внутренних дел, лесохозяйственных учреждений, предприятий ЖКХ. До 1 апреля 2015 года разработать и утвердить графики работы оперативных групп и обеспечить контроль за их исполнением. Ежемесячно обследовать территории населенных пунктов, мест массового отдыха населения, лесопарковых зон, прибрежных полос водных объектов, сельскохозяйственных объектов, придорожных полос автомобильных и железных дорог, мест отдыха, участков лесного фонда в контролируемых зонах автомобильных дорог, полигонов и миниполигонов твердых коммунальных отходов | в течение года | горрайисполкомы, управление внутренних дел облисполкома (далее – УВД), учреждение здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (далее - УЗ «Могилевский облЦГЭ и ОЗ), ГПЛХО, облкомприроды |
| 16. Ежеквартальное рассмотрение вопросов реализации региональных планов мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов в 2015 году на выездных семинарах, заседаниях исполкомов | в течение года | горрайисполкомы, |
| 17. Организация и проведение в весенний и осенний периоды месячников и субботников по наведению порядка, благоустройству и улучшению состояния объектов и территорий населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, лесов, производственных территорий, придорожных полос и контролируемых зон автомобильных и железных дорог | в течение года | горрайисполкомы, ГПЛХО, РУП «Могилевавтодор», КУП «Могилевоблдорстрой», Могилевское отделение Белорусской железной дороги |
| 18. Организация комиссионного обследования территорий населенных пунктов с целью выявления несанкционированных свалок и мест размещения отходов, при необходимости разработка и реализация графиков их устранения | до 1 апреля 2015 г. | горрайисполкомы, сельисполкомы |
| 19. Установить постоянный контроль за выполнением мероприятий по наведению порядка на земле и надлежащего состояния территорий населенных пунктов | в течение года | облкомприроды, облземслужба, УВД, УЗ «Могилевский облЦГЭ и ОЗ» |
| 20. Обеспечение привлечения молодежи к участию в работах по благоустройству и озеленению населенных пунктов, зон массового отдыха, водных объектов (прудов, водохранилищ, озер, рек), парков и скверов | в течение года | горрайисполкомы, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома |
| 21. Организация и проведение областных конкурсов: - по благоустройству территорий среди учреждений образования; - юных цветоводов-озеленителей «Сохраним нашу землю голубой и зеленой» | апрель-октябрь май | управление образования облисполкома |
| 22. Освещение в средствах массовой информации хода реализации настоящего плана. Размещение информации о благоустройстве населенных пунктов области и наведению порядка на земле на Интернет-сайтах облисполкома, горрайисполкомов и облкомприроды | в течение года | главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, редакции региональных государственных СМИ, облкомприроды, горрайисполкомы |
| 23. Разработка и утверждение региональных мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов* | до 15 февраля 2015 г. | горрайисполкомы, |
| Контроль за ходом выполнения Областного плана мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов в 2015 году |  |  |
| Горрайисполкомы, областные органы государственного управления, иные государственные организации, обеспечивают координацию и контроль за выполнением Областного плана мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов в 2015 году подчиненными организациями. Все исполнители до 27 марта 2015 года, в период апрель-июнь ежемесячно и в последующем ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют информацию о ходе выполнения соответствующих пунктов плана мероприятий в областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды обеспечивает анализ представленной информации и подготовку аналитической информации в Минприроды 31 марта 2015 года, в период апрель-июнь ежемесячно и в последующем ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. |  |  |

* - в районных планах мероприятий по каждому мероприятию указываются объекты, на которых планируется выполнение работ, задание устанавливается помесячно;

** выполнение мероприятий осуществляется при выделении денежных средств для финансирования