О наведении порядка на земле

Во втором квартале 2015 года в области продолжена работа по выполнению поручений, содержащихся в распоряжении Главы Администрации Президента Республики Беларусь от 18 марта 2015 года № 28ра, а также заданий областного и региональных планов мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов.

Областной рабочей группой, согласно утвержденному графику, проведены проверки хода выполнения работ во всех районах области.

В ходе обследований отмечено, что в результате принятых местными исполнительными комитетами, штабами и заинтересованными службами и ведомствами организационных и практических мер в целом по области обеспечено выполнение заданий мероприятий, установленных областным планом.

Работы по наведению и поддержанию элементарного порядка проводились на всех сельскохозяйственных объектах.

Выполнены работы по ограждению 81 животноводческой фермы (30 %), установлено 29 контейнеров для сбора ТКО (43 %).

В течение отчетного периода на машинных дворах обустроено     62 площадки для временного хранения металлолома и 51 – для хранения шин (106%).

В ходе работ по наведению порядка в полосах отвода автомобильных и железных дорог организациями РУП «Могилевавтодор» за отчетный период 2015 года в снегозащитных насаждениях вырублено более 17,7 тыс. шт. сухих, аварийных, поврежденных и больных деревьев, удалено 269,03 га кустарника, полосы отвода автодорог очищены от мусора на площади 8,7 тыс.га

Организациями КУП «Могилевоблдорстрой» в полосах отвода местных автодорог вырублено 2,3 тыс. сухих и аварийных деревьев,    127,6 га кустарника, расположенного ближе 4 метров от кромки проезжей части. Полосы отвода автодорог очищены от мусора на площади 1,5 тыс.га

Железнодорожной службой области проведены работы по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой  растительности на площади 264,5 га, от захламленности и мусора на площади 90 га, проведены рубки ухода и санитарные рубки на площади 17 га, в полосе отвода ликвидировано 37 несанкционированных свалок мусора.

В надлежащем состоянии поддерживаются все 2235 мемориальных комплексов (100%), мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также захоронений в местах массовой гибели гражданского населения.

На территории лесного фонда вдоль автомобильных и железных дорог, возле населенных пунктов, садоводческих товариществ, санаторно-оздоровительных учреждений проведены рубки ухода и санитарные рубки на площади 1,3 тыс. га, работы по очистке от захламленности выполнены на площади 358 га (102%).

Выполнены работы по рекультивации 25 мини-полигонов и          26 площадок временного складирования ТКО (42 % и 18 % от годового задания соответственно).

С целью привлечения молодежи к участию в работах по благоустройству и озеленению населенных пунктов в апреле-мае     2015 года в Могилевской области запланированы акции: «Молодежь за чистоту городов и сел», «Мой двор - моя забота», «Чистый берег» и др. 4 апреля 2015 года в Климовичском  и Могилевском районах будет произведена посадка яблоневых деревьев, что станет стартом молодежной областной акции «Сады Мира».

В газете «Могилевские ведомости»  в рубрике «Наведем порядок» опубликована статья «Не надо бороться за чистоту, надо убирать»; в  рубрика «Актуально» статья «Благоустройство – процесс непрерывный». «Вестник Могилева» в рубрике «Все на субботник» разместил информацию о подготовке общегородского субботника «Подниколье - парк будущего». Районные СМИ так же публиковали  информацию по вопросам благоустройства и наведения надлежащего порядка на земле в своих тематических рубриках.

На телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-2» в 2015 году вышли в эфир следующие материалы по этой тематике: кронирование деревьев; наведение порядка на автодорогах; благоустройство силами местных жителей; рациональное использование земельных участков; план ремонта дворовых территорий (передачи «Навіны-рэгіён», «Деревенька», «Дети асфальта», «В городе Бобруйске»); наведение порядка на кладбищах; программа ремонта дорог; реконструкция и ремонт памятных мест (передачи «Дети асфальта», «В городе Бобруйске»); работа органов местного самоуправления по наведению порядка в сельских населенных пунктах («Навіны-рэгіён», «Деревенька»).

Однако в числе проблемных вопросов, препятствующих  наведению идеального порядка на административных территориях, пока  остаются:

- недостаточная обеспеченность служб жилищно-коммунального хозяйства специализированной техникой для проведения работ по санитарной очистке, что подтверждается периодическими срывами графиков вывоза ТКО;

- необходимость проведения корректировки схем сбора и вывоза коммунальных отходов в части включения в данные схемы всех населенных пунктов, в т.ч. с охватом отдаленных, с небольшим количеством проживающего населения, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ;

-  наведение порядка на территориях, прилегающих к пустующим и заброшенным домам, хозяйственным постройкам, как в городской, так и в сельской местности;

- проведение в полной мере работ по благоустройству кладбищ городов и сел, включая прилегающие территории (выполнение своевременных работ по уборке прилегающей территории и территории кладбищ, ремонту ограждений, удалению старых деревьев и поросли, оборудованию в соответствии с требованиями контейнерной площадки);

- наведение и поддержание должного порядка на территориях сельскохозяйственных организаций.

В адрес районных исполнительных комитетов, где данные проблемы наиболее выражены, направлены служебные письма с перечнем нарушений, выявленных в ходе проведения обследований, отражением проблемных вопросов, предложением рассмотреть данные вопросы на ближайшем заседании районного штаба по наведению порядка с принятием управленческих решений и мер дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам.

Осуществляя контроль за наведением порядка на территории области специалистами облкомитета и горрайинспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, землеустроительных служб области, органами внутренних дел и госсаннадзора в ходе осуществления контроля за выполнением работ по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов обследовано более 30 тыс. объектов, направлено в ведомства 280 информационных писем и 175 ходатайств о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц. Для устранения выявленных нарушений выдано более 6,9 тыс. предписаний и рекомендаций, составлено 2065 протоколов, наложено штрафов на сумму 2384,2млн.руб., предъявлено 33 претензии на сумму 166,1 млн. руб.